# Identificação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**: | 01/08/2017 | **Início:** | 18:00 | **Término:** | 19:00 |
| **Local:** | Laboratório 8302 - UniCEUB | | | **Redator:** | Higo Soares |
| **Projeto:** | **Projeto Appointment** | | | | |
| **Objetivo:** | Orientações do Estágio Supervisionado | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **S/N** | **Papel** | **Contato (telefone ou e-mail)** |
| Gilberto Hiragi | S | Orientador | gilberto.hiragi@uniceub.br |
| Ana Luiza Ferreira | S | Aluno | analuiza.ferreiraa@hotmail.com |
| Fernanda von Borries | S | Aluno | fernandavonborries@gmail.com |
| Higo Soares | S | Aluno | higo.lago@gmail.com |
| Jader Germano | S | Aluno | jader.gp15@gmail.com |

# PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descrição** |
|  | Informações sobre o uso da plataforma que utilizaremos para publicar todas as entregas necessárias |
|  | Orientação no versionamento de arquivos na plataforma da Fábrica de Software do UniCEUB |
|  | Informações sobre os prazos que deverão ser seguidos |

# COMPROMISSOS DA ÚLTIMA REUNIÃO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Compromisso** | **Responsáveis** | **Data** |
|  | Definição de:  - Requisitos/Funcionalidades da Aplicação  - Permissões de usuários  - Interface gráfica | Grupo | 15/04 |

# Assuntos Tratados

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descrição** |
|  | Versionamento: O arquivo que estiver com versão será desconsiderada para a avaliação. Ao subir um arquivo, alterar as propriedades de versão no arquivo. |
|  | Plataforma: Fábrica de Software do UniCEUB. Link: <http://fsw.uniceub.br> |
|  | Definição do nome do projeto |
|  | Prazos das principais entregas: Ponto de Controle I - 27/08, Ponto de Controle II - 24/09, Ponto de Controle III – 22/10, Ponto de Controle IV 26/11 |

# Próxima Reunião

**Data**: 08/08

**Participantes Necessários**: Todos os integrantes do grupo.

# Compromissos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Compromisso** | **Responsáveis** | **Data** |
|  | Preencher o documento Proposta do Tema | Grupo | 08/08 |
|  | Concluir protópipo no Pencil, caso necessário | Grupo | 08/08 |
|  | Enviar itens acima e versão do M E-R físico | Grupo | 08/08 |